Приложение

к распоряжению

Администрации Донского сельского поселения

от 14.10.2013 № 64

План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и благоустройство »

за 1 квартал  2014 гоа

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | весь период | 5892,8 | 287,3 | 5605, | 88,6 |  | 5892,8 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 5892,8 | 287,3 | 5605, | 88,6 | 26,1 | 62,5 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения на территории поселения |  | 458,5 | 458,5 |  | 86,4 | 86,4 |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 | 253,6 | 253,6 |  | 84,6 | 84,6 |  |
| Основное мероприятие 2 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Донского сельского поселения | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 | 204,9 | 204,9 |  | 1,8 | 1,8 |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения |  | Весь период | 6351,3 | 745,8 | 5605,5 | 175,0 | 112,5 | 62,5 |