ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и благоустройство »

за полугодие  2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | весь период | 919,6 | 174,2 | 745,4 | 429,7 | 110,0 | 319,7 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 919,6 | 174,2 | 745,4 | 429,7 | 110,0 | 319,7 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения на территории поселения |  | 535,4 | 535,4 |  | 214,6 | 214,6 |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 | 249,6 | 249,6 |  | 191,7 | 191,7 |  |
| Основное мероприятие 2 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Донского сельского поселения | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 | 285,8 | 285,8 |  | 22,9 | 22,9 |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения |  | Весь период | 1455,0 | 709,6 | 745,4 | 644,3 | 324,6 | 319,7 |