РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 .04.2016 г. 		    	       №  97   			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО»   ЗА 2015 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 10.10.2013 г. N 193 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» ,   за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Донского сельского поселения                                                        Н.Н.Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от 27.04.2016 №97

ОТЧЕТ

О  реализации   муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и благоустройство »

за     2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | весь период | 933,7 | 175,0 | 758,7 | 911,8 | 153,1 | 758,7 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 933,7 | 175,0 | 758,7 | 911,8 | 153,1 | 758,7 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения на территории поселения |  | 510,8 | 510,8 |  | 450,1 | 450,1 |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 | 349,6 | 349,6 |  | 348,7 | 348,7 |  |
| Основное мероприятие 2 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Донского сельского поселения | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 | 161,2 | 161,2 |  | 101,4 | 101,4 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 3,8 | 3,8 |  | 3,7 | 3,7 |  |
| Основное мероприятие 1. | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 3,8 | 3,8 |  | 3,7 | 3,7 |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения |  | Весь период | 1447,3 | 689,6 | 758,7 | 1365,6 | 606,9 | 758,7 |