РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018					№ 154			х. Гундоровский

Об утверждении муниципальной программы   Донского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения   от 01.02.2018 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района», распоряжением Администрации Донского сельского поселения   от 01.10.2018 № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района» Администрация Донского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу   Донского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации  Донского сельского поселения согласно приложению 2

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не позднее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Главы Администрации

Донского сельского поселения 		                     Н.Н.Савирский

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Донского сельского поселения

от 06 .11.2018г. № 154

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО       ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование муниципальной программы Донского сельского поселения | Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа») |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель муниципальной программы Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Донского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Донского сельского поселения Орловского района 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Донского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Донского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении; обеспечение повышения энергоэффективности на территории сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения; |
| Задачи муниципальной программы Донского сельского поселения | сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета сельского поселения на оплату коммунальных услуг; снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях; повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов; совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов; осуществление в бюджетной сфере сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета; обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий; обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные; популяризация применения мер по энергосбережению; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Донского сельского поселения | энергоемкость валового продукта сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | 2019 – 2030 годы этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Донского сельского поселения | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей: в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году – 0 тыс. руб.; в 2022 году – 0 тыс. руб.; в 2023 году – 0 тыс. руб.; в 2024 году – 0 тыс. руб.; в 2025 году – 0 тыс. руб.; в 2026 году – 0 тыс. руб.; в 2027 году – 0 тыс. руб.; в 2028 году – 0 тыс. руб.; в 2029 году – 0 тыс. руб.; в 2030 году – 0 тыс. руб.; за счет бюджета сельского поселения – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году – 0 тыс. руб.; в 2022 году – 0 тыс. руб.; в 2023 году – 0 тыс. руб.; в 2024 году – 0 тыс. руб.; в 2025 году – 0 тыс. руб.; в 2026 году – 0 тыс. руб.; в 2027 году – 0 тыс. руб.; в 2028 году – 0 тыс. руб.; в 2029 году – 0 тыс. руб.; в 2030 году – 0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Донского сельского поселения | Повышение энергетической эффективности экономики и снижение энергоемкости валового продукта сельского поселения |

Раздел 2. Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Донского сельского поселения Орловского района»

2.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Донского сельского поселения Орловского района»:

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Донского сельского поселения Орловского района» (далее – подпрограмма муниципальной программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы государственной программы | стимулирование технологической модернизации экономики и формирования бережливой модели энергопотребления |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения; финансово-экономическое стимулирование реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения; повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. |  |  |  |  |
| Целевые и индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Донского сельского поселения; доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Донского сельского поселения; доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Донского сельского поселения; экономия электрической энергии в натуральном выражении; экономия воды в натуральном выражении; доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Донского сельского поселения; доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Донского сельского поселения; доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Донского сельского поселения; доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Орловского района; число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками; доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | 2019-2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей: в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году – 0 тыс. руб.; в 2022 году – 0 тыс. руб.; в 2023 году – 0 тыс. руб.; в 2024 году – 0 тыс. руб.; в 2025 году – 0 тыс. руб.; в 2026 году – 0 тыс. руб.; в 2027 году – 0 тыс. руб.; в 2028 году – 0 тыс. руб.; в 2029 году – 0 тыс. руб.; в 2030 году – 0 тыс. руб.; за счет бюджета сельского поселения – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году – 0 тыс. руб.; в 2022 году – 0 тыс. руб.; в 2023 году – 0 тыс. руб.; в 2024 году – 0 тыс. руб.; в 2025 году – 0 тыс. руб.; в 2026 году – 0 тыс. руб.; в 2027 году – 0 тыс. руб.; в 2028 году – 0 тыс. руб.; в 2029 году – 0 тыс. руб.; в 2030 году – 0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению». |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде сельского поселения; увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории сельского хозяйства; |  |  |  |  |

Раздел 3. Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»

3.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»:

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | «Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – подпрограмма муниципальной программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | Администрация Донского сельского поселения |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы государственной программы | Эффективное управление реализацией муниципальной программы, в том числе эффективное исполнение муниципальных функций |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | Повышение качества оказания муниципальных услуг и информационное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Целевые и индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения | Уровень выполнения работ от планового объема; Процент освоения лимита бюджетных средств. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | 2019-2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей: в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году – 0 тыс. руб.; в 2022 году – 0 тыс. руб.; в 2023 году – 0 тыс. руб.; в 2024 году – 0 тыс. руб.; в 2025 году – 0 тыс. руб.; в 2026 году – 0 тыс. руб.; в 2027 году – 0 тыс. руб.; в 2028 году – 0 тыс. руб.; в 2029 году – 0 тыс. руб.; в 2030 году – 0 тыс. руб.; за счет бюджета сельского поселения – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. руб.; в 2020 году – 0 тыс. руб.; в 2021 году – 0 тыс. руб.; в 2022 году – 0 тыс. руб.; в 2023 году – 0 тыс. руб.; в 2024 году – 0 тыс. руб.; в 2025 году – 0 тыс. руб.; в 2026 году – 0 тыс. руб.; в 2027 году – 0 тыс. руб.; в 2028 году – 0 тыс. руб.; в 2029 году – 0 тыс. руб.; в 2030 году – 0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению». |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание устойчивого развития территории поселения |  |  |  |  |

Раздел 4. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Донского сельского поселения Орловского района»

Долгосрочной задачей, поставленной на федеральном уровне, предусмотрено до 2030 года снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2017 года. Энергетическая стратегия России, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна сократиться более чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием программно-целевых методов, разработанных и реализуемых как на региональном, так  на местном уровнях.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения сельского поселения энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижению потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат населения и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе Администрации Донского сельского поселения.

| Приложение № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Донского сельского поселения Орловского района |  |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |

- Сведения

- о показателях ( индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

| N п/п | Номер и наименование показатель (индикатора) |  |  | Вид показателя |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |
| Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Энергоемкость валового продукта |  | ведомственный |  | кг у.т./ 10 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Донского сельского поселения » «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 1.2 Доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель 1.3 Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель 1.4 Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель 1.5 Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Показатель 1.6 Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель 1.7 Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории Орловского района | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель 1.8 Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ на территории Донского сельского поселения | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Показатель 1.9 Доля МУ, финансируемых за счет бюджета Донского сельского поселения , в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Показатель 1.10 Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Показатель 1.11 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района» «Энегоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.21 Доля отчетов, предоставляемых участниками муниципальной программы по дополнительным запросам исполнителя программы, в общем объеме отчетов предоставляемых участниками муниципальной программы исполнителю муниципальной программы | ведомственный |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 | Приложение № 2 | Таблица № 2 |
| --- | --- | --- |
| к муниципальной программе Донского сельского поселения Орловского района |  |  |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» | и развитие энергетики» |  |

- Перечень

- подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

| N | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Донского сельского поселения Орловского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие1.1 Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | формирование энергетических паспортов и мероприятий | Неисполнение ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 1. |
| 1.2 | Основное мероприятие1.2 Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | Отсутствие положительной динамики повышения уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | Показатель 1.7. |
| 1.3 | Основное мероприятие1.3 Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | уменьшение потребления энергоресурсов | Отсутствие учета энергетических ресурсов и как следствие невозможность реализации энергосервисных проектов | Показатели 1.8,1.9,1.10,1.11 |
| 1.4 | Основное мероприятие1.4 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | уменьшение потребления электроэнергии | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 1.8 |
| 1.5 | Основное мероприятие1.5 Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере поселения | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | Снижение эффективности управления мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Показатель 1.6,1.7 |
| 1.6 | Основное мероприятие1.6 Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | Уменьшение потребления коммунальных ресурсов | отсутствие положительной динамики по снижению потребления коммунальных ресурсов и неисполнение статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Показатели 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района» «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие2.1 Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Нарушение норм трудового законодательства, неисполнение целей и задач государственной программы | Показатель 2.1 |
| 2.2. | Основное мероприятие2.2 Оплата работ, услуг | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Неисполнение целей и задач государственной программы | Показатель 2.1. |
| 2.3. | Основное мероприятие2.3 Увеличение стоимости материальных запасов | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Неисполнение целей и задач государственной программы | Показатель 2.1 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Единовременное пособие за полные годы стажа уволенным пенсионерам | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Нарушение норм трудового законодательства, неисполнение целей и задач государственной программы | Показатель 2.1 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Прочие расходы | Администрация Донского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | Неисполнение целей и задач государственной программы | Показатель 2.1 |

.

| Приложение № 3 | Приложение № 3 | Таблица № 3 |
| --- | --- | --- |
| к муниципальной программе Донского сельского поселения Орловского района | программе Ростовской области |  |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» | и развитие энергетики» |  |

Расходы  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Донского сельского поселения, всего: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетичес-кой Донского сельского поселения Орловского района» | Администрация Донского сельского поселения | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетичес-кого обследования | Администрация Донского сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Донского сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Донского сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго-сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Донского сельского поселения | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Донского сельского поселения | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере области | Администрация Донского сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики | Администрация Донского сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Освоение лимита бюджетных средств на поддержку инфраструктууры сельских территорий | Администрация Донского сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение № 4 | Таблица № 4 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Донского сельского поселения Орловского района |  |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |

Расходы

областного бюджета, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Донского сельского поселения Орловского района» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Донского сельского поселения Орловского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (районный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения, реквизиты акта, в соответствии с которыми утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения | 2.3.16 | Форма № 23-Н, утвержденная приказом Росстата от 01.10.2012 № 509* | Субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели и физические лица |
| 2. | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | 2.4.18 | Форма № 23-Н, утвержденная приказом Росстата от 01.10.2012 № 509* | Субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели и физические лица |
| 3. | Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | 2.4.19 | Форма № 23-Н, утвержденная приказом Росстата от 01.10.2012 № 509* | Субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели и физические лица |

Примечание: *- показатель рассчитывается в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.12. 2012 № 2550-р «Об утверждении методики расчета значений показателей, характеризующих предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт), предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт), предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения»

Приложение № 2

к постановлению Администрации Донского сельского поселения

от  06.10.2018г. № 154

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Донского сельского поселения,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Донского сельского поселения от 01.10.2013 № 175 «Об утверждении муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района «Энергосбережение  и развитие энергетики»

- Постановление Администрации Донского сельского поселения от 01.10.2014 № 126 « О внесении изменений в постановление №175 от 01.10.2013»

Ведущий специалист 						 Л.В.Воробьева