АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 г. 		    	       № 32      			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА  2011-2014 годы» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 22.03.2010 N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением  от 20.09.2011 года №105 «О внесении изменений в постановление Администрации Донского сельского поселения  от 22.03.2010 года №31», Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 07.10.2010 г. N 89 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                          Н.Н.Савирский

- Приложение

- к постановлению

- Администрации  Донского

- сельского поселения

- от 28.03.2014 N32

- ОТЧЕТ

- О ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы"

- по результатам за 2013 год

- I. ОТЧЕТ

- О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения об утверждении программы |  |  | Объемы ассигнований в 2013 году (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результатив- ности меро- приятий | единица измере- ния | план | факт | откло- нение (про- центов) | всего | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | всего | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | всего | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | всего | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3959,4 | 2833,9 | 1125,5 | 1265,9 | 1225,9 | 40,0 | 814,9 | 791,9 | 23,0 | 451,0 | 434,0 | 17,0 |
| 1. | Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего: | содержание | процен- тов | 100 | - | 100 | 582,1 | 0 | 582,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего: | содержание | процен- тов | 100 | - | 100 | 309,4 | 0 | 309,7 | 40,0 | 0 | 40,0 | 23,0 | 0 | 23,0 | 17,0 | 0 | 17,0 |
| 3. | Разработка ПСД документации на капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | содержание | процен- | 100 | - | 100 | 3067,9 | 2833,9 | 234,0 | 1225,9 | 1225,9 | 0 | 791,9 | 791,9 | 0 | 434,0 | 434,0 | 0 |

- II. ПЕРЕЧЕНЬ

- ЗАВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД»

- Обеспечено содержание 13,2 км автомобильных дорог общего пользования   и искусственных сооружений на них.

- IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД»

- Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения.

- Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению следующих результатов:

позволила выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- ИНФОРМАЦИЯ

- ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ГОД

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2013 год | Факт, 2013год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процентов | 30,0 | 30,0 |