АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 г. 			 №35 		 х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 22.03.2010 N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением  от 20.09.2011 года №105 «О внесении изменений в постановление Администрации Донского сельского поселения  от 22.03.2010 года №31», Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  в области охраны окружающей среды и рационального природопользования  Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2013 год , утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 07.10.2010 г. N  88 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы   в области охраны окружающей среды и рационального природопользования   Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2011-2015 годы ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                                     Н.Н.Савирский

- Приложение

к постановлению Администрации

Донского сельского поселения

от 28.03.2014 N35

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "В области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 201-20151 годы " по состоянию на 1 января 2014 года

тыс.руб.

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Озеленение территорий, обрезка деревьев, содержание клумб, в том числе из бюджета поселения | Главы и специалисты СП, | 2012 г. | 36,3 | - | - | - |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения, в том числе из бюджета поселения | Главы и специалисты СП | 2012 г. | - | - | - | - |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Главы и специалисты СП | 2012 г. | 86,7 | - | - | - |
| 4. | Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период, в том числе из бюджета поселения | Главы и специалисты СП | 2012 г. | 44,6 | 13,3 | 13,3 | - |
| 5. | Содержание мест временного хранения ТБО | Главы и специалисты СП | 2012 г. | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  |  | 167,6 | 13,3 | 13,3 | - |

- II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной долгосрочной целевой программе  в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы  по результатам за 2013год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов  Донского сельского поселения от 20.12.2012 N18  "О бюджете  Донского сельского поселения Орловского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов ".

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе   в области охраны окружающей среды и рационального природопользования     в 2013 году предусматривалось 13,3 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 13,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 13,3 тыс. рублей, или 100 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 13,3 | 13,3 | 100 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 13,3 | 13,3 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- III. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

В 2013 году муниципальная целевая программа  в  области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы  (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий

- IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий обеспечило повышение уровня экологического просвещение и образования. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.