РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 .04.2015 г. 		    	       № 64      			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА « ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2014 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 174     "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» , по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                                       Н.Н. Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от 23.04.2015 №64

ОТЧЕТ

О  реализации   муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  12 м-в  2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | ВСЕГО | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | увеличение площади зеленых насаждений; -профилактика природно – очаговых и особо опасных инфекций (противоклещевая обработка) ; -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок; - охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; |  | 6,0 | 6,0 | - | 5,9 | 5,9 |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | весь период | 6,0 | 6,0 | - | 5,9 | 5,9 |
| «Основное мероприятие 1.4 Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | повышение уровня экологического просвещения и образования - увеличение площади зеленых насаждений; -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок; -охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; | Весь период | 6,0 | 6,0 | - | 5,9 | 5,9 |